PROPOSTA COMERCIAL App Condomínio Digital Sistema de Agendamento de Áreas Comuns • 520 Unidades Stack: Ionic + Angular • NestJS • Android & iOS

| CLIENTE Ster | VALIDADE 30 dias | DATA 05/05/2026 |
| --- | --- | --- |

01  SUMÁRIO EXECUTIVO

Esta proposta apresenta o desenvolvimento de uma solução completa para gestão de reservas das áreas comuns do condomínio. O aplicativo atenderá as 520 residências através de apps nativos (Android e iOS) e um painel administrativo para o síndico, com automação total das regras de uso e ocupação dos espaços.

A entrega segue um modelo incremental: já a partir da Semana 7, os moradores terão acesso a uma versão funcional para uso real, antes mesmo da publicação nas lojas.

| 520 Unidades atendidas | 10 Semanas até a loja | 3 Áreas gerenciadas | 2 Plataformas (iOS + Android) |
| --- | --- | --- | --- |

02  ESCOPO DAS ÁREAS COMUNS

O sistema gerenciará as três áreas comuns conforme regras de funcionamento abaixo. Toda a lógica é automatizada — o app bloqueia horários indisponíveis sem necessidade de intervenção manual.

| Área | Dias Úteis | Fins de Semana / Feriados | Regra Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadra de Vôlei | 08:00 às 22:00 | 08:00 às 00:00 | Limite de 2h por casa |
| Piscina | Seg/Qui: Fechado ¦ Ter/Qua/Sex: 08h–12h e 15h–20h | Sáb: 08h–12h e 16h–21h ¦ Dom: 08h–12h e 14h30–19h | Informativo de funcionamento e manutenção |
| Deck e Salão | Horários em aberto | Horários em aberto | Reserva exclusiva por unidade |

03  FUNCIONALIDADES ENTREGUES

MÓDULO DO MORADOR

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Login por Unidade | Acesso seguro com identificação por número da casa e senha individual. |
| Agendamento Inteligente | Calendário com slots de horários. Bloqueio automático de horários reservados ou fora do expediente. |
| Gestão de Reservas | Histórico completo e cancelamento antecipado pelo próprio morador. |
| Mural de Avisos | Status em tempo real das áreas (ex.: piscina em manutenção, quadra fechada). |
| Notificações Push | Lembretes de reserva confirmada, cancelada ou alterada. |

MÓDULO ADMINISTRATIVO (SÍNDICO)

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Dashboard de Ocupação | Visualização em tempo real de quem está usando cada área comum. |
| Gestão de Regras | Alteração de horários de funcionamento e tempos limites diretamente pelo painel. |
| Bloqueio de Áreas | Possibilidade de fechar áreas para manutenção, limpeza ou eventos do condomínio. |
| Cadastro de Unidades | Importação e gestão das 520 casas com controle de acesso individual. |
| Relatórios | Exportação de listas de uso para controle de portaria e zeladoria. |

04  CRONOGRAMA DE ENTREGA

Projeto estruturado em 4 fases com entregas a cada 2 semanas. Total: 10 semanas até publicação nas lojas.

| Fase | Período | Atividades | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Semanas 1–2 | Alinhamento de identidade visual; protótipo navegável das telas de agendamento; definição de paleta e logo do condomínio. | Protótipo aprovado |
| 02 | Semanas 3–6 | Backend NestJS + banco de dados; login de unidades; lógica de agendamento da quadra de vôlei e áreas em aberto; painel administrativo inicial. | Versão Alpha (Web App) |
| 03 | Semanas 7–8 | Adaptação Android/iOS via Ionic Capacitor; módulo informativo da piscina; painel admin completo; testes com moradores piloto. | MVP em uso real |
| 04 | Semanas 9–10 | Publicação Google Play e App Store; testes de carga simulando 520 unidades; manuais de uso; treinamento do síndico. | Apps publicados |

05  INVESTIMENTO

Valores apresentados refletem o mercado de Fortaleza/CE para projetos de desenvolvimento sênior em 2026, com qualidade técnica equiparável ao Sudeste mas com competitividade regional.

DESENVOLVIMENTO (PAGAMENTO ÚNICO)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Backend NestJS + Painel Administrativo | R$ 15.000,00 |
| Aplicativo Mobile (Ionic/Angular) — Android e iOS | R$ 18.500,00 |
| INVESTIMENTO TOTAL | R$ 33.500,00 |

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL (PÓS-LANÇAMENTO)

| Serviços Inclusos | Valor Mensal |
| --- | --- |
| Hospedagem em nuvem + monitoramento 24/7 | Incluso |
| Correção de bugs e atualizações de segurança | Incluso |
| Backups semanais automáticos | Incluso |
| Atualizações de compatibilidade Android/iOS | Incluso |
| MENSALIDADE | R$ 1.150,00 |

06  CONDIÇÕES COMERCIAIS

FORMA DE PAGAMENTO

| ENTRADA 50% R$ 16.750,00 Pagamento na assinatura do contrato Início imediato dos trabalhos | SALDO 50% R$ 16.750,00 Pagamento na entrega final Após apps publicados nas lojas |
| --- | --- |

DEMAIS CONDIÇÕES

| Validade da Proposta | 30 dias a partir da data de emissão. |
| --- | --- |
| Prazo de Entrega | 10 semanas após assinatura do contrato e pagamento da entrada. |
| Forma de Pagamento | PIX, transferência bancária ou boleto. |
| Garantia | 90 dias de correção gratuita de bugs após a entrega final. |
| Início da Mensalidade | A partir do 1º mês após a publicação dos apps nas lojas. |
| Hospedagem | Inclusa na mensalidade durante toda a vigência do contrato de manutenção. |

07  POR QUE ESSA PROPOSTA

| 01 AUTOMAÇÃO TOTAL App nasce sabendo que a piscina fecha na segunda e a quadra tem limite de 2h. Zero intervenção manual do síndico nas regras. | 02 LANÇAMENTO GRADUAL Já na semana 7 os moradores podem usar o sistema em produção, mesmo antes da publicação oficial nas lojas. | 03 CUSTO-BENEFÍCIO Mão de obra qualificada de Fortaleza com entrega de nível sênior, abaixo dos preços praticados no Sudeste. |
| --- | --- | --- |

08  O QUE ESTÁ INCLUSO NA MENSALIDADE

- Monitoramento contínuo do servidor com garantia de uptime.

- Atualizações periódicas para novas versões de Android e iOS.

- Correção de bugs e suporte técnico para falhas críticas.

- Backups semanais automáticos das informações do condomínio.

- Atualizações de segurança e patches de vulnerabilidades.

- Atendimento via WhatsApp/e-mail em horário comercial.

09  ACEITE DA PROPOSTA

Para aceitar esta proposta e iniciar o desenvolvimento, basta assinar abaixo e efetuar o pagamento da entrada conforme condições estabelecidas.

DECLARAÇÃO DE ACEITE Declaro estar de acordo com o escopo, prazos, valores e condições comerciais apresentadas neste documento, autorizando o início imediato dos trabalhos mediante o pagamento da entrada de 50%. _______________________________________________ Ster — Cliente Data: ____ / ____ / 2026 _______________________________________________ Lavita — Desenvolvedor Data: ____ / ____ / 2026